Приложение №11

к постановлению Администрации

от 29.12.2012 №500

Ведомственная целевая программа

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского поселения «Город Балабаново» на 2012 год»

Раздел 1.

Паспорт программы

| Наименование программы | Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского поселения «Город Балабаново» на 2012 год. |
| --- | --- |
| Наименование разработчика программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения "город Балабаново", управляющие организации многоквартирных жилых домов, товарищества собственников жилья г. Балабаново. |
| Основание для разработки программы | Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон от 06.10.1993г (с последующими изменениями и дополнениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Федеральный Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", Устав МО «Город Балабаново» |
| Цель программы | 1. Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта. 2. Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства. 3. Развитие института собственников жилья |
| Сроки реализации программы | 2012 год |
| Объемы и источники финансирования | Объем финансирования программы на 2012год- 19 млн. руб., из них: - средства бюджета городского поселения «Город Балабаново» - 13,9 млн. руб.; |

## Основные понятия, используемые в настоящей Программе:

Многоквартирный дом - сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального

ремонта

## Капитальный ремонт многоквартирного дома - проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов общего имущества многоквартирного дома, в том числе восстановление или замена их на более долговечные и экономичные в целях улучшения эксплуатационных показателей многоквартирного дома.

Раздел 2.

Характеристика проблемы.

## Настоящая Программа разработана с целью реализации Жилищного Кодекса РФ, Федерального закона N 131-ФЗ (ред. от 08.11.2007) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" для привлечения средств бюджета города, собственников помещений.

## С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений - граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

## Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

## Выполнение запланированных Программой мероприятий позволит привести в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные сети, строительные конструкции и элементы жилых зданий, что обеспечит безопасность проживания граждан.

## Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств бюджета города и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

## По состоянию на конец 2011 года общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах жилищного фонда г. Балабаново составила 435 тыс. кв. м. Проведение значительного объема работ по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов г. Балабаново с большим сроком эксплуатации необходимо для обеспечения комфортного и безопасного проживания граждан, снижения аварийных ситуаций, фактов некачественного предоставления жилищно-коммунальных услуг.

## Основными видами капитальных ремонтных работ на объектах, включенных в Программу, являются:

## -ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);

## - ремонт крыш;

## - утепление и ремонт фасадов;

## - ремонт системы отопления.

## Задачи Программы:

## -проведение комплексного и выборочного капитального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирного дома в надлежащее техническое состояние;

## -формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий

## - реализация механизма финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников, помещений в многоквартирном доме.

## Раздел 3.

## Планируемые показатели эффективности реализации программы.

## Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

## - уменьшение уровня износа жилых зданий города.

## - увеличение доли ТСЖ в пределах 10% от общего числа многоквартирных домов.

## - комплексное обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в многоквартирных жилых домах.

## При определении эффективности реализуемых мер на городском уровне используются следующие индикаторы:

## - количество ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме;

## - доля (в %) многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в соответствии с настоящей Программой, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте;

## - средний уровень износа многоквартирных жилых домов.

## Оценка результативности действия Программы будет проводиться  по результатам отчетного года.

## Раздел 4.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации программы.

## Условием предоставления финансовой поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств бюджета является долевое софинансирование ремонтных работ товариществами собственников жилья либо собственниками помещений многоквартирных домов.

## Программой установлены следующие проценты софинансирования:

## а) по домам, введенным в эксплуатацию в 1960 году и в последующие годы:

## 50 процентов - средства бюджета города Балабанова;

## 50 процентов - средства собственников, ТСЖ;

## б) по домам малоэтажным (не более 3-х этажей), с количеством квартир до 50, введенным в эксплуатацию в 1960 году и последующие годы

## 90 процентов - средства бюджета города Балабанова;

## 10 процентов - средства собственников, ТСЖ;

## в) по домам, введенным в эксплуатацию до 1959 года включительно:

## 96 процентов - средства бюджета города Балабанова;

## 4 процента - средства собственников, ТСЖ.

## г) по неисполненным мероприятиям капитального ремонта многоквартирных жилых домов городского поселения «Город Балабаново»  2010-2011г согласно действующим условиям софинансирования соответствующих муниципальных программ 2010-2011гг.

## В случае неисполнения запланированных мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов  городского поселения «Город Балабаново» предыдущего года, финансирование переносится на последующий год.

## Объем финансирования мероприятий Программы составляет 19,2 млн. рублей, в том числе за счет:

## средств бюджета города Балабанова на софинансирование – 13,6 млн. руб;

## средств ТСЖ либо собственников помещений -5,6 млн. руб., из них

## ремонт общего имущества многоквартирных домов, принадлежащих муниципальному образованию на праве общей собственности -0,3 млн. руб.

## Общий объем средств бюджета города на финансирование Программы определен в пределах средств, предусмотренных бюджетом города на 2012 год – 13,9 млн. руб.

## Раздел 5.

Перечень мероприятий программы.

Перечень мероприятий программы определяется на основании заявок управляющих организации многоквартирных жилых домов, товарищества собственников жилья г. Балабаново по проведение капитального ремонта многоквартирных домов до 25 апереля 2012г.

## Основанием для включения домов в Программу являются:

## а) год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию;

## б) техническое состояние многоквартирного дома.

## Капитальный ремонт многоквартирных домов в соответствии с Программой включает:

## - ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения, водоотведения, в т.ч. с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);

## -ремонт крыш;

## -утепление и ремонт фасадов;

## -ремонт систем отопления.

## Ввиду ограниченного объема финансовой поддержки условиями предоставления средств бюджета города на проведение капитального ремонта многоквартирных домов являются:

## а) собственниками помещений многоквартирного создано или находится в стадии регистрации товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный кооператив) (далее - ТСЖ) либо заключены договоры управления многоквартирным домом с управляющей организацией;

## б) проведено обследование многоквартирного дома управляющей организацией, ТСЖ;

## в) в соответствии с Жилищным кодексом РФ общим собранием собственников помещений многоквартирного дома приняты решения о проведении капитального ремонта, о порядке и условиях его проведения;

## г) величина показателя финансовой дисциплины собственников помещений в многоквартирном доме (процент задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги) на момент предоставления финансовой поддержки ниже среднего уровня величины задолженности, сложившейся в целом по городу.

д) своевременное предоставление отчетов о расходовании субсидии (бюджетных ассигнований), ранее полученных в предшествующие периоды на капитальный ремонт многоквартирных домов и использование субсидий по целевому назначению.

Также в целях создания условий для управления многоквартирными домами  может предоставляться управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам исходя из бюджетной обеспеченности средства на капитальный ремонт многоквартирных домов в размере недостающих средств на основании их обращений в течение финансового года»

Раздел 6.

## Система управления реализацией программой.

## Основные механизмы реализации Программы

## Организационно-функциональное сопровождение Программы осуществляет персональный руководитель Программы, который назначается согласно распоряжению  администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения "Город Балабаново" и выполняет следующие функции:

## - формирует исходное задание на соответствующий финансовый год по обеспечению капитального ремонта, координирует ход выполнения работ.

## - определяет перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации мероприятий Программы.

## - разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы.

## - организует отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы;

## - согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, в том числе из бюджета города .

## - осуществляет контроль за своевременной и качественной реализацией Программы.

## -организовывает подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы, об ожидаемом выполнении мероприятий Программы.

## - подготавливает в установленном порядке предложения об уточнении перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование Программы, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы.

## Управление Программой, формы и порядок осуществления, контроля за реализацией мероприятий

## Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией города в соответствии со своей компетенцией. Система организации контроля за исполнением Программы включает:

## - мониторинг выполнения мероприятий Программы, координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения согласованности действий.

## - контроль за проведением аукционов на получение муниципального заказа, а также сроками выполнения контрактов (договоров).

## - оценку выполнения мероприятий Программы.

## - представление отчетов об оценке исполнения Программы при внесении проекта нормативно-правового акта города  о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период

Таблица №1

к Программе

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского поселения «Город Балабаново» на 2012 год»

| № п/п | Наименование | Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. | Структурное подразделение,ответственное за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |
|  |  |  | 70%,96%-2011г. 50%,90%,96%-(100%в мун. собственности) 2012г. | Мун. кв-ры | Мун. неж. помещения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Неисполненные мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов городского поселения «Город Балабаново» 2010-2011г., финансирование которых перенесено на 2012 г. |
| 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  | ул. Лесная, 7 | 267 | 150 | 11 | 2 | ОГХ ООО "УК РЭУ" |
|  | ул. Московская, 1 | 430 | 241 | 4 | 4 | ОГХ ООО "УК РЭУ-М" |
|  | ул. Московская, 2 | 430 | 241 | 9 |  | ОГХ ООО "УК РЭУ-М" |
|  | ул. Коммунальная, 9 | 408 | 229 | 25 |  | ОГХ ООО "УК РЭУ-М" |
|  | ул. Энергетиков, 5 | 407 | 227 | 7 | 7 | ОГХ ООО "УК РЭУ+" |
|  | ул. Энергетиков, 6 | 415 | 232 | 8 | 23 | ОГХ ООО "УК РЭУ+" |
|  | ул. 50 лет Октября, 11 | 135 | 117 |  |  | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
|  | Итого | 2492 | 1437 | 64 | 36 |  |
| 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения |
|  | - горячее водоснабжение |
|  | ул. Дзержинского, 106 | 413 | 231 | 25 |  | ОГХ ТСЖ "Городок-2" |
|  | ул. Дзержинского, 82 | 188 | 163 | 3 |  | ОГХ ТСЖ "ДОС" |
| 0 | ул. Дзержинского, 83 | 176 | 152 | 3 |  | ОГХ ТСЖ "ДОС" |
|  | ул Энергетиков,5 |  |  |  | -5 |  |
|  | - холодное водоснабжение |  |  |  |  |
|  | ул. Боровская,1 |  |  |  | 2 | ОГХ ООО "УК РЭУ+" |
|  | Итого | 777 | 546 | 31 | -3 |  |
| 3 | Ремонт кровли |
|  | ул. 50 лет Октября, 4 | 999 | 799 | 2 |  | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
| 4 | Ремонт межэтажных перекрытий |
|  | ул. Дзержинского, 81 | 224 | 193 | 7 |  | ОГХ ТСЖ "ДОС" |
|  | Всего по разделу 1 | 4492 | 2975 | 104 | 33 |  |
| 2. Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов городского поселения «Город Балабаново» 2012 года. |
| 1 | Утепление и ремонт фасадов |  |  |  |
|  | ул. 1 Мая, 3 | 780 | 702 | 0 | 6 | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
|  | ул. 1 Мая, 5 | 378 | 341 | 2 | 2 | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
|  | ул. 1 Мая, 7 | 502 | 452 |  |  | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
|  | ул. Лесная, 5 | 191 | 183 |  |  | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
|  | ул. 50 лет Октября, 4 | 740 | 710 |  |  | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
|  | ул. 50 лет Октября, 2/1 | 699 | 671 |  |  | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
|  | Итого | 3290 | 3059 | 2 | 8 |  |
| 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения |
|  | - горячее водоснабжение |
|  | ул. Дзержинского, 81 | 279 | 268 | 1 |  | ОГХ ТСЖ "ДОС" |
|  | - холодное водоснабжение |
|  | ул. Дзержинского, 81 | 109 | 105 |  |  | ОГХ ТСЖ "ДОС" |
|  | Итого | 388 | 373 | 1 |  |  |
| 3 | Ремонт кровли |
|  | ул. 1 Мая, 3 | 687 | 618 |  | 5 | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
|  | ул. 1 Мая, 5 | 956 | 861 | 4 | 6 | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
|  | ул. Гагарина, 5 | 1510 | 1057 |  |  | ОГХ ООО "УК РЭУ" |
|  | ул. Гагарина, 6 | 1614 | 807 | 3 |  | ОГХ ООО "УК РЭУ" |
|  | ул. Лесная, 19 | 734 | 367 |  |  | ОГХ ООО "УК РЭУ" |
|  | ул. Коммунальная, 11 | 273 | 246 | 2 |  | ОГХ ООО "УК РЭУ-М" |
|  | ул. Дзержинского, 79 | 1276 | 638 |  |  | ОГХ ООО "УК РЭУ-1» |
|  | ул. Дзержинского, 98 | 930 | 465 | 43 |  | ОГХ ООО "УК РЭУ-1» |
|  | ул. Энергетиков, 8 | 734 | 359 | 14 |  | ОГХ ООО "УК РЭУ+» |
|  | Итого | 8714 | 5418 | 66 | 11 |  |
| 4 | Отопление |  |  |  |  |  |
|  | ул. Дзержинского, 81 | 587 | 563 |  |  | ОГХ ТСЖ "ДОС" |
| 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |
|  | ул. 1 Мая, 5 | 379 | 341 | 2 | 5 | ОГХ ООО "УК СЕЗ" | 956 | 860 | 12 | 5 | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
|  | ул. Дзержинского, 81 | 72 | 69 |  |  | ОГХ ТСЖ "ДОС" |
|  | ул. Московская, 9 | 334 | 167 |  |  | ОГХ ООО "УК РЭУ-М" |
|  | ул. Московская, 4 | 484 | 235 |  |  | ОГХ ООО "УК РЭУ-М" |
|  | Итого | 1269 | 812 | 2 | 5 |  |
| 6 | Ремонт системы канализации |
|  | ул. Дзержинского, 81 | 59 | 57 |  |  | ОГХ ТСЖ "ДОС" |
| 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |
|  | ул. 1 Мая, 52 | 95 | 95 |  |  | ОГХ |
|  | Итого по разделу 2 | 14402 | 10377 | 71 | 24 |  |
|  | 3.Средства на капитальный ремонт МЖД по обращениям УК, ТСЖ, ЖК, СПК |
|  | Кровля |
|  | ул. 1 Мая ,5 | 322 | 290 |  |  | ОГХ ООО "УК СЕЗ" |
|  | Всего по мероприятиям | 19216 | 13642 | 175 | 57 |  |