Приложение № 2

Утверждено постановлением администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

городского поселения «Город Балабаново»

от 31.10.2018 г. № 497

ПРОЕКТ

Муниципальной программы

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры

городского поселения «Город Балабаново»

на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры

городского поселения «Город Балабаново»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Участники муниципальной программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цели муниципальной программы | - Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем совместной с ФКР, УК, ТСЖ и ТСН, организации проведения работ по капитальному ремонту; - Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства; - Развитие института собственников жилья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории города Балабаново; - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества; - Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - Доля многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в соответствии с настоящей Программой, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте; - Средний уровень износа многоквартирных жилых домов по отношению к общему количеству МКД; |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы, в один этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | ВСЕГО | 29 076,933 | 4 427,661 | 4 554,768 | 4 734,958 | 4 922,356 | 5 117,250 | 5 319,940 |
|  | В том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета <*> | 29 076,933 | 4 427,661 | 4 554,768 | 4 734,958 | 4 922,356 | 5 117,250 | 5 319,940 |
|  | <*> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

- Настоящая Программа разработана с целью реализации Жилищного Кодекса РФ, Федерального закона N 131-ФЗ (ред. от 08.11.2007) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" для привлечения средств бюджета города, собственников помещений.

- С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений.

- Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

- В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется обеспечение оптимизации процессов планирования капитального ремонта.

- Очередность проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых собственники приняли решение о перечислении взносов на капитальный ремонт в Фонд капитального ремонта Калужской области, установлена в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области, на 2014 - 2043 годы. Данная очередность определена исходя из критериев, установленных статьей 3 Закона Калужской области "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Калужской области".

- Реализация указанных критериев должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда с учетом фактического технического состояния конструктивных элементов многоквартирных домов.

- Положения Жилищного кодекса Российской Федерации определяют принципиальный подход к организации капитального ремонта жилищного фонда.

- В соответствии со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и взносов на капитальный ремонт.

- Очередность проведения капитального ремонта в домах, где собственники выбрали специализированный счет для сбора взносов на капитальный ремонт, определяется на общем собрании собственников МЖД.

- В программу также включаются выполненные управляющими компаниями и товариществами собственников жилья в предыдущие годы работы по капитальному ремонту МЖД в соответствии с критериями, установленными в программе на тот период времени.

- Выполнение запланированных Программой мероприятий позволит привести в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные сети, строительные конструкции и элементы жилых зданий, что обеспечит безопасность проживания граждан.

- Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств бюджета города и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

- Основными видами капитальных ремонтных работ на объектах, включенных в Программу, являются:

- - Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, в т. ч. с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);

- - Ремонт кровель;

- - Утепление и ремонт фасадов.

- Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

  - Цели, задачи муниципальной программы

Цели Программы:

- Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них  капитального ремонта;

- Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- Развитие института собственников жилья.

Задачи Программы:

- - Проведение комплексного и выборочного капитального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирного дома в надлежащее техническое состояние;

- - Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий;

- Реализация механизма финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме.

- Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

- - Уменьшение уровня износа жилых зданий города;

- - Комплексное обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в многоквартирных жилых домах.

  - Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| «Развитие жилищной и коммунальной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля МКД, в которых планируется проведение капитального ремонта по отношению к общему количеству МКД | % | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Количество МКД, в которых планируется проведение капитального ремонта за счет средств регионального Фонда капитального ремонта. | шт | 9 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Количество МКД, в которых планируется проведение капитального ремонта за счет средств на спец. счетах управляющих компаний. | шт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

- Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Основным мероприятиям муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания граждан.

Программа включает ряд мероприятий:

- осуществление муниципальной поддержки по проведению мероприятий по капитальному ремонту МЖД;

- плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете "регионального оператора";

- плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности многоквартирных жилых домов;

- содержание и текущий ремонт жилищного фонда, в том числе: оплата управляющим компаниям за текущее содержание и ремонт, и оплата ресурсоснабжающим организациям за коммунальные услуги, а также компенсация гражданам.

- Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| ВСЕГО: | 29 076,933 | 4 427,661 | 4 554,768 | 4 734,958 | 4 922,356 | 5 117,250 | 5 319,940 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета <*> | 29 076,933 | 4 427,661 | 4 554,768 | 4 734,958 | 4 922,356 | 5 117,250 | 5 319,940 |
| <*> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |

- Механизм реализации программы

- Основные механизмы реализации Программы:

- Организационно-функциональное сопровождение Программы осуществляет персональный руководитель Программы, который назначается согласно распоряжению  Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения "Город Балабаново" и выполняет следующие функции:

- - Формирует исходное задание на соответствующий финансовый год по обеспечению капитального ремонта, координирует ход выполнения работ.

- - Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы.

- - Организует отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы;

- - Согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, в том числе из бюджета города.

- - Осуществляет контроль за своевременной и качественной реализацией Программы.

- - Организовывает подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы, об ожидаемом выполнении мероприятий Программы.

- - Подготавливает в установленном порядке предложения об уточнении перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование Программы, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы.

- Управление Программой, формы и порядок осуществления  контроля за реализацией мероприятий:

- Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией города в соответствии со своей компетенцией. Система организации контроля за исполнением Программы включает:

- - Мониторинг выполнения мероприятий Программы, координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения согласованности действий.

- - Контроль за проведением аукционов на получение муниципального заказа, а также сроками выполнения контрактов (договоров).

- - Оценку выполнения мероприятий Программы.

Перечни многоквартирных жилых домов, подлежащих ремонту, формируются Фондом капитального ремонта, управляющими компаниями.

- Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение комфортных условий проживания граждан | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.1 | Осуществление муниципальной поддержки по проведению мероприятий по капитальному ремонту МЖД | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.2 | Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности МКД в региональный фонд капитального ремонта на счете "регионального оператора" | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.3 | Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности многоквартирных жилых домов | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.4 | Содержание и текущий ремонт жилищного фонда | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |