Муниципальная программа

«Благоустройство городского поселения «Город Балабаново»

на 2017-2019 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство городского поселения «Город Балабаново»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» - начальник отдела городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнитель муниципальной программы | Начальник отдела градостроительной деятельности Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» Предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности и ведомственного подчинения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель муниципальной программы | - Повышение уровня комплексного благоустройства городских территорий; - создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни; - повышение эстетической привлекательности территории городского поселения «Города Балабаново»; - создание условий для трудовой деятельности и досуга населения на территории города; - разработка мероприятий по развитию благоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Проведение анализа выявленных проблем внешнего благоустройства; - разработка проекта мероприятий по развитию сферы благоустройства городского поселения «Города Балабаново»; - создание и благоустройство скверов, парков, площадей и мест отдыха граждан; - обеспечение безопасности отдыха граждан путем отлова бродячих животных; - приведение уличного освещения в надлежащее состояние; - санитарная очистка города, установка и содержание контейнерных площадок; - озеленение и устройство газонов, цветников; - обустройство детских игровых комплексов, установка малых архитектурных форм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Целевые показатели программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. изм. |  | Плановое значение целевого показателя по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. |  | 2019 г. |
|  | 1 | Количество установленных новых детских площадок |  |  | шт. |  | 4 | 4 |  | 4 |
|  | 2 | Количество ликвидированных стихийных свалок |  |  | м3 |  | 2 250 | 2 250 |  | 2 250 |
|  | 3 | Количество отловленных бродячих животных |  |  | шт. |  | 60 | 60 |  | 60 |
|  | 4 | Количество посаженных цветов, кустарников и др. зеленых насаждений |  |  | тыс. шт. |  | 22,5 | 22,5 |  | 22,5 |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  |  | 2019 г. |  |
|  | ВСЕГО |  | 40 864 | 13 411 |  | 13 635 |  |  | 13 818 |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета <1> |  | 40 864 | 13 411 |  | 13 635 |  |  | 13 818 |  |
|  | <1> Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По результатам реализации муниципальной программы: - повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Города Балабаново»; - улучшение санитарного и экологического состояния территории; - повышение комфортности проживания жителей города Балабаново. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Общая характеристика сферы реализации Программы

Город Балабаново - динамично развивающееся муниципальное образование Боровского района Калужской области.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения города Балабаново невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формировании современной инфраструктуры и благоустройстве мест общего пользования территории поселения. Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах городского поселения города Балабаново очевидна.

Программа предусматривает:

1. Ремонт существующей улично-дорожной сети, реконструкцию внутриквартальных территорий, устройство стоянок для автотранспорта.

2. Устройство новых детских и спортивных площадок.

3. Организацию работ по благоустройству, озеленению территории.

4. Обустройство зон отдыха населения.

5. Разбивку новых цветников, установку малых архитектурных форм и элементов озеленения.

6. Ремонт и содержание детских  площадок.

7. Обустройство территорий, прилегающих к предприятиям, организациям.

8. Проведение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения.

II. Цели и задачи программы, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями разработки данной программы являются улучшение внешнего облика территории городского поселения «Город Балабаново», создание ландшафтно-архитектурной композиции объектов благоустройства, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности территории поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- создать композиции из отдельных планировочных элементов, цветочного оформления;

- благоустроить зоны отдыха;

- благоустроить внутридворовые территории;

- установить новые малые архитектурные формы;

- провести капитальный ремонт линий наружного освещения.

Сроки реализации мероприятий Программы: 2017-2019 годы.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для реализации программы благоустройства территории городского поселения «Город Балабаново» предлагается провести следующие основные работы:

-  озеленение территории города:

разбивка газонов, цветников, посадка на газонах цветов, спиливание сухих и аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев, омолаживающая обрезка кустарников, скашивание газонов, пустырей, борщевика Сосновского, посадка деревьев и кустарников, известковая побелка бордюрного камня, деревьев;

- содержание и обслуживание уличного освещения городского поселения города Балабаново;

- ликвидация стихийных свалок;

- ремонт площадок для сбора ТБО по городу, приобретение контейнеров и бункеров;

- отлов бродячих животных;

- оборудование и ремонт детских площадок с установкой малых архитектурных форм и ограждений;

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на 2017-2019 годы  – 40 864 тыс. рублей.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

| Основные мероприятия Программы | Финансирование по годам реализации Программы, тыс. руб. |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| Улучшение благоустройства города |  |  |  |  |
| Уличное освещение | 5 451 | 5 675 | 5 858 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Содержание зеленого хозяйства | 5 200 | 5 200 | 5 200 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 1 760 | 1 760 | 1 760 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Итого: | 13 411 | 13 635 | 13 818 |  |

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников по реализации Программы;

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы.

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ.

VI. Перечень мероприятий Программы «Благоустройство городского поселения «Город Балабаново»

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участники программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г |
| Основное мероприятие «Улучшение благоустройства города» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Поставка электроэнергии, кВт | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 11 033 | 3 500 | 3 675 | 3 858 |
| 1.2 | Техническое обслуживание уличного освещения г. Балабаново | В течение периода действия Программы | ОГХ ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 5 951 | 1 951 | 2 000 | 2 000 |
| Итого: |  |  |  |  | 16 984 | 5 451 | 5 675 | 5 858 |
| РАЗДЕЛ 2. Содержание зеленого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание зеленого хозяйства | В течение периода действия Программы | ОГХ ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 15 600 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| Итого: |  |  |  |  | 15 600 | 5 200 | 5 200 | 5 200 |
| РАЗДЕЛ 3. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ликвидация стихийных свалок | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 2 700 | 900 | 900 | 900 |
| 3.2 | Обслуживание и ремонт площадок ТБО | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 300 | 100 | 100 | 100 |
| Итого: |  |  |  |  | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| РАЗДЕЛ 4. Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Отлов бродячих животных | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 1 200 | 400 | 400 | 400 |
| 4.2 | Покупка, установка, содержание детского игрового оборудования | В течение периода действия Программы | ОГД, ОГХ, | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 3 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4.3 | Покупка, установка, содержание прочих объектов благоустройства (фонтан, лавочки, урны, цветочницы и т.д.) | В течение периода действия Программы | ОГД ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 900 | 300 | 300 | 300 |
| 4.4 | Проведение конкурса «Самый благоустроенный дворик» | В течение периода действия Программы | ОГД ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 180 | 60 | 60 | 60 |
| Итого: |  |  |  |  | 5 280 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| ИТОГО по программе: |  |  |  |  | 40 864 | 13 411 | 13 635 | 13 818 |