Муниципальная программа

«Территориальное планирование, проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново»

на 2017-2019 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Территориальное планирование, проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник отдела градостроительной деятельности Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнитель муниципальной программы | отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель муниципальной программы | Градостроительное развитие муниципального образования «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Совершенствование пространственно-планировочной организации территории; - развитие и усовершенствование объектов социально-культурной сферы; - развитие и усовершенствование объектов жилищного фонда; - развитие, усовершенствование, повышение надежности и безопасности объектов инженерно-транспортной инфраструктуры; - улучшение жилищных условий; - обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса города; - обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Целевые показатели программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. изм. |  | Плановое значение целевого показателя по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | 1 | Количество разрабатываемых проектов |  |  | шт. |  | 6 | 6 | 4 |
|  | 2 | Количество объектов, которое планируется построить |  |  | шт. |  | 2 | 1 | 5 |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
|  | ВСЕГО |  | 23 300 | 6 250 |  | 9 150 |  | 7 900 |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета <1> |  | 23 300 | 6 250 |  | 9 150 |  | 7 900 |  |
|  | <1> Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По результатам реализации муниципальной программы: - повышение эффективности использования городских территорий; - обеспечение пространственно-планировочной целостности территорий, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия городской среды; - определение направлений дальнейшего территориального развития на расчетный срок; - развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации; - улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий; - повышение надежности и безопасности функционирования инженерно-транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Балабаново»; |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

    - Современное состояние уровня развития города, в том числе сферы социально-экономического развития и городской застройки характеризуется сложной планировочной и социально-экономической ситуацией: плотностью размещения промышленных, коммунально-складских, транспортных предприятий и жилой застройки, недостаточностью зон отдыха, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных комплексов и внутригородских парков, низким уровнем озеленения, транспортной нагрузкой в центре города, отсутствием, износом и недостаточностью мощностей инженерно-технических сетей и оборудования.

1.1.2	Основными тенденциями развития и планируемыми экономическими показателями по итогам реализации муниципальной программы являются: развитие комплексной застройки новых жилых районов с учетом культурно-просветительных учреждений, предприятий бытового обслуживания, спортивных сооружений, увеличение площади зелёных насаждений, озеленение санитарно-защитных зон предприятий, строительство автодорог, реконструкция с увеличением мощностей существующих и строительство новых инженерно-технических сетей и оборудования.

- Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации

1.2.1.	Градостроительное развитие муниципального образования «Город Балабаново» с учетом:

-	совершенствования пространственно-планировочной организации территории (застройка территорий в соответствии с градостроительными регламентами и проектами планировки территорий);

-	развитие и усовершенствование объектов социально-культурной сферы (строительство новых и усовершенствование существующих культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных объектов);

-	развитие и усовершенствование объектов жилищного фонда (застройка новых жилых районов домами современной архитектуры, реконструкция и переустройство существующего жилого фонда);

-	развитие, усовершенствование, повышение надежности и безопасности объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (реконструкция с увеличением мощностей существующих и строительство новых инженерно-технических сетей, оборудования и автомобильных дорог);

-	обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса города (посадка зелёных насаждений, озеленение санитарно-защитных зон предприятий).

1.2.2.	Строительство объектов капитального строительства и устройство объектов благоустройства: жилой фонд с площадью застройки 19340 кв.м., пожарная часть, детский сад на 280 мест, школа на 1100 мест, Центр культурного развития, газопровод низкого давления ул. Кооперативная - 400 п.м, ул. Ворошилова – 1460 п.м., проезды - 66340 кв.м, тротуары - 19600 кв.м, спортивные объекты - 7354 кв.м, детские площадки - 5300 кв.м, площадки для отдыха - 477 кв.м, хозяйственные площадки - 1000 кв.м, озеленение - 93000 кв.м., сети водопровода 4836 п.м., тематические скверы.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы на 2017-2019 годы – 23 300 тыс. рублей.

2. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

| Основные мероприятия программы | Финансирование по годам реализации Программы, тыс. руб. |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| Территориальное планирование и проектирование |  |  |  |  |
| 1. Территориальное планирование, проектирование и внесение изменений в ген. план и ПЗЗ | 700 | 1 250 | 500 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| 2. Разработка проектов объектов инфраструктуры | 1 050 | 4 900 | 400 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Строительство |  |  |  |  |
| 1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 3 000 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| 2. Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  | 2 000 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| 3. Строительство прочих объектов | 4 500 | 3 000 | 2 000 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Итого: | 6 250 | 9 150 | 7 900 |  |

- Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Ответственный исполнитель Программы:

-    осуществляет координацию исполнения программных мероприятий;

-    осуществляет мониторинг и контроль хода реализации программы;

-    определяет формы и методы управления программой;

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

-   оказывает содействие решению острых проблем;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и целевое использование финансовых средств;

-  проводит оценку результативности проводимых мероприятий;

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.

V. Перечень мероприятий Программы «Территориальное планирование, проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки реализации | Участники программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) |  | в том числе по годам реализации Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| - Мероприятие «Территориальное планирование и проектирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Территориальное планирование, проектирование и внесение изменений в ген. план и ПЗЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО «Город Балабаново» | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | - |  | - | - | - |
| 1.1.2 |  | Внесение изменений в генеральный план МО «Город Балабаново» | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 600 |  | 400 | 200 | - |
| 1.1.3 |  | Разработка проектов планировки территории | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 1 850 |  | 300 | 1050 | 500 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2 450 |  | 700 | 1 250 | 500 |
| 1.2. Разработка проектов объектов инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Проектирование автомобильной дороги и пешеходной зоны ул. Кооперативная | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 700 |  | - | 700 | - |
| 1.2.2 |  | Проектирование организации дорожного движения по городскому поселению «Город Балабаново» | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 800 |  | - | 400 | 400 |
| 1.2.3 |  | Проектирование Центра культурного развития | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 4 150 |  | 350 | 3 800 | - |
| 1.2.4 |  | Проектирование тематических скверов | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 500 |  | 500 | - | - |
| 1.2.5 |  | Проектирование памятника воинам | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 200 |  | 200 | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 6 350 |  | 1 050 | 4 900 | 400 |
| Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  | 8 800 |  | 1 750 | 6 150 | 900 |
| - Мероприятие «Строительство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Строительство объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Строительство водопровода ул. Заречная | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново |  | 1 000 | - | - | 1 000 |
| 2.1.2 |  | Строительство водопровода м-н Восточный | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново |  | 1 000 | - | - | 1 000 |
| 2.1.3 |  | Строительство газопровода низкого давления ул. Ворошилова | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново |  | 1 000 | - | - | 1 000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3 000 |  | 0 | 0 | 3 000 |
| - Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Строительство автомобильной дороги и пешеходной зоны ул. Кооперативная | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново |  | 2 000 | - | - | 2 000 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2 000 |  | 0 | 0 | 2 000 |
| - Строительство прочих объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Строительство Центра культурного развития | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | - |  | - | - | - |
| 2.3.2 |  | Строительство тематических скверов | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново |  | 7 500 | 2 500 | 3 000 | 2 000 |
| 2.3.4 |  | Строительство памятника воинам | В течение периода действия Программы | ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново |  | 2 000 | 2 000 | - | - |
| Итого: |  |  |  |  |  | 9 500 |  | 4 500 | 3 000 | 2 000 |
| Итого по мероприятию: |  |  |  |  |  |  | 14 500 | 4 500 | 3 000 | 7 000 |
| Итого по программе |  |  |  |  |  |  | 23 300 | 6 250 | 9 150 | 7 900 |