Приложение № 9

Утверждено постановлением администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

городского поселения «Город Балабаново»

от 15.12.2017 г. № 639

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды города Балабаново»

на 2018-2022 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды города Балабаново»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» - начальник отдела городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Физические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий города Балабаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий; Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Целевые показатели программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. | 2021 г. |  | 2022 г. |
|  | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий |  |  | шт. | 5 |  | 5 |  | 3 | 2 |  | 3 |
|  | 2 | Количество благоустройства территорий общего пользования |  |  | шт. | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |
|  | ВСЕГО |  | 3 901,8 | 701,8 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  | 800 |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: 1)средства федерального бюджета 2)средства областного бюджета (из них средства местного бюджета 10%) 3) средства местного бюджета <1> (из них средства граждан (1% от стоимости дополнительных работ)) |  | - 3 901,8 | - 701,8 | - 800 |  | - 800 |  | - 800 |  |  | - 800 |  |
|  | <1> Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского поселения «Города Балабаново»; - повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения «Города Балабаново»; - повышение комфортности проживания жителей города Балабаново. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Общая характеристика сферы реализации Программы

Анализ сферы благоустройства в городе Балабаново показал, что в последние годы в городе Балабаново проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территории и территорий общего пользования.

Однако в вопросах благоустройства города Балабаново имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, в городе Балабаново имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству.

Программа предусматривает:

- благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров округа;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

- благоустройство дворовых территории, в том числе:

- минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн. (необходимо трудовое участие жителей не менее 1%)

- дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение, ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы, организация вертикальной планировки территории (при необходимости), устройство пандусов, устройство контейнерных площадок, иные виды работ. (необходимо финансовое участие жителей не менее 1%)

II. Цели и задачи программы, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основной целью Программы  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Балабаново, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования города Балабаново;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям;

- увеличение благоустроенных территорий общественного назначения, отвечающих потребностям жителей.

План реализации муниципальной программы

| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  |  | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | I квар-тал | II квар-тал | II квар-тал I | IV квар-тал | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал |
| Контрольное событие № 1 Благоустройство дворовых территорий МКД: 1) ул. Лесная 10А, ул. Московская 8, ул. Боровская 7, ул. Дзержинского 89(второй этап), ул. Гагарина 8- ул. Лесная 16; 2) ул. Энергетиков 4, ул. Московская 1,2,3,6,9 (первый этап), ул. Зеленая 2,9, ул. Коммунальная 9; 3) ул. Московская 1,2,3,6,9 (второй этап), ул. Дзержинского 78,98; 4) ул. Лесная 29,31,33, ул. Лермонтова 12А; 5) ул. Гагарина 19, ул. Коммунальная 3, ул. Лесная 12,12А,14. | Проект | ОГХ ОГД | - | Май- | Август | - | - | Май- | Август | - | - | Май- | Август | - | - | Май- | Август | - | - | Май- | Август | - |
| Контрольное событие № 2 Благоустройство общественных территорий: 1) Сквер за магазином «Родной» ул. Гагарина (второй этап); 2) Сквер на ул. Лесная 12А-10А, ул. Кооперативная (первый этап); 3) ул. Кооперативная (второй этап); 4) ул. Коммунальная; 5) Аллея ул. Дзержинского. | Проект | ОГХ ОГД |  | Май- | Август |  |  | Май- | Август |  |  | Май- | Август |  |  | Май- | Август |  |  | Май- | Август |  |

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации Программы  предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий города Балабаново, в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования города Балабаново;

Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач программы.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на 2018-2022 годы  – 3 901,8 тысяч рублей.

| Основные мероприятия Программы | Финансирование по годам реализации Программы, тыс.руб. |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | 467,9 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | Федеральный бюджет, Бюджет Калужской области, Бюджет ГП «Город Балабаново» |
| Благоустройство территорий соответствующего функционального значения | 233,9 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | Федеральный бюджет, Бюджет Калужской области, Бюджет ГП «Город Балабаново» |
| Итого: | 701,8 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |

- Справочная информация средней стоимости единиц благоустройства:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство дорожного полотна из ЩМА-10 | 1м2 | 515 |
| 2 | Устройство дорожного полотна из B-II | 1м2 | 582 |
| 3 | Устройство тротуара из брусчатки | 1м2 | 924 |
| 4 | Обеспечение энергосберегающего освещения | 1 шт | 3805 |
| 5 | Установка скамейки с урной | 1 шт | 5060 |

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников по реализации Программы;

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы.

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ.

VI. Перечень мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды города Балабаново»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Краткое описание мероприятий | Исполнители | Источники финансирования | Сроки реализации | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| Основное мероприятие «Улучшение благоустройства города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе: | Улучшение проезда дворовой территории, освещения, лавочек и урн, благоустройство |  | ОГХ ОГД | Федеральный бюджет, Бюджет Калужской области, Бюджет ГП «Город Балабаново» |  | 2 601,2 | 467,9 | 533,3 | 533,3 | 533,3 | 533,3 |
| 1.1 | ул. Лесная 10А, ул. Московская 8, ул. Боровская 7, ул. Дзержинского 89 (второй этап), ул. Гагарина 8- ул. Лесная 16; |  |  |  |  | II-III кв. 2018 г. | 467,9 | 467,9 | - | - | - | - |
| 1.2 | ул. Энергетиков 4, ул. Московская 1,2,3,6,9 (первый этап), ул. Зеленая 2,9, ул. Коммунальная 9; |  |  |  |  | II-III кв. 2019 г. | 533,3 | - | 533,3 | - | - | - |
| 1.3 | ул. Московская 1,2,3,6,9 (второй этап), ул. Дзержинского 78,98; |  |  |  |  | II-III кв. 2020 г. | 533,3 | - | - | 533,3 | - | - |
| 1.4 | ул. Лесная 29,31,33, ул. Лермонтова 12А; |  |  |  |  | II-III кв. 2021 г. | 533,3 | - | - | - | 533,3 | - |
| 1.5 | ул. Гагарина 19, ул. Коммунальная 3, ул. Лесная 12,12А,14. |  |  |  |  | II-III кв. 2022 г. | 533,3 | - | - | - | - | 533,3 |
| 2. | Благоустройство общественной территории, в том числе: | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения |  | ОГХ ОГД | Федеральный бюджет, Бюджет Калужской области, Бюджет ГП «Город Балабаново» |  | 1 300,6 | 233,9 | 266,7 | 266,7 | 266,7 | 266,7 |
| 2.1 | Сквер за магазином «Родной» ул. Гагарина (второй этап); |  |  |  |  | II-III кв. 2018 г. | 233,9 | 233,9 | - | - | - | - |
| 2.2 | Сквер на ул. Лесная 12А-10А, ул. Кооперативная (первый этап); |  |  |  |  | II-III кв. 2019 г. | 266,7 | - | 266,7 | - | - | - |
| 2.3 | ул. Кооперативная (второй этап); |  |  |  |  | II-III кв. 2020 г. | 266,7 | - | - | 266,7 | - | - |
| 2.4 | ул. Коммунальная; |  |  |  |  | II-III кв. 2021 г. | 266,7 | - | - | - | 266,7 | - |
| 2.5 | Аллея ул. Дзержинского. |  |  |  |  | II-III кв. 2022 г. | 266,7 | - | - | - | - | 266,7 |
| ИТОГО по программе: |  |  |  |  |  |  | 3 901,8 | 701,8 | 800 | 800 | 800 | 800 |