АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН)

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БАЛАБАНОВО»

Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 30 »  апреля 2014г.                         г. Балабаново                                                    № 138

- О внесении изменений в постановление от 27.12.2013 №542 «Об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Город Балабаново» и ведомственной целевой программы «Развитие дорожного хозяйства и систем инженерной инфраструктуры МО «Город Балабаново» на 2014 год»

В соответствии с Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Балабаново», их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 18.06.2013 №218/1, на основании решения Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» от 19.12.2013 №80-д «О бюджете городского поселения «Город Балабаново» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново»

- П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в приложение № 8 «Благоустройство городского поселения «Город Балабаново» на 2014-2016 годы» и приложение № 9 «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского поселения «Город Балабаново» на 2014-2016гг.» к постановлению Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 27.12.2013 №542 «Об утверждении муниципальных программ муниципального образования «Город Балабаново» и ведомственной целевой программы Развитие дорожного хозяйства и систем инженерной инфраструктуры МО «Город Балабаново» на 2014 год»:

1.1. Изложить следующие муниципальные программы муниципального образования «Город Балабаново» в редакции приложений к настоящему постановлению:

- «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского поселения «Город Балабаново» на 2014-2016гг.» (приложение №1);

- «Благоустройство городского поселения «Город Балабаново» на 2014-2016 годы» (приложение №2);

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.

ВрИП главы Администрации

(исполнительно – распорядительного органа)

городского поселения «Город Балабаново»					Е. А. Леонов

Отп. 9 экз.:

3-дело

1-Галышев С.А.

1-Кисеева Н.В.

1-Попова Е.П.

1-ФЭО

1-газета

1-Городская Дума

Исполнитель: Кисеева Н.В.

Приложение № 1

к постановлению Администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

городского поселения  «Город Балабаново»

от 30.04.2014 года № 138

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

городского поселения «Город Балабаново» на 2014 – 2016 гг.»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Балабаново»

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

городского поселения «Город Балабаново» на 2014 – 2016 гг.»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | - Заместитель главы Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения "Город Балабаново", начальник отдела городского хозяйства. |
| --- | --- |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | - Управляющие организации многоквартирных жилых домов; - Товарищества собственников жилья г. Балабаново. |
| 3. Цели муниципальной программы | - Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них капитального ремонта; - Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства; - Развитие института собственников жилья. |
| 4. Задачи муниципальной программы | - - Проведение комплексного и выборочного капитального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирного дома в надлежащее техническое состояние; - - Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий; - - Реализация механизма финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме. |
| 5. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2014 год; - 2015 год; - 2016 год. |
| 6. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | - Объем финансирования программы: на 2014 год –20,28 млн. рублей, на 2015 год – 5,67 млн. руб., на 2016 год – 2,71 млн. руб.; - Из них средства бюджета городского поселения «Город Балабаново»: на 2014 год –11,68 млн. руб., на 2015 год – 5,67 млн. руб., на 2016 год – 2,71 млн. руб. |
| 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - - Уменьшение уровня износа жилых зданий города; - - Комплексное обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в многоквартирных жилых домах. |

- Основные понятия, используемые в настоящей Программе:

Многоквартирный дом – сложный инженерно-технический объект, состоящий из конструктивных элементов, инженерных систем и иного оборудования, которые требуют регулярного обслуживания и эксплуатации, а также проведения текущего и капитального

ремонта.

- Капитальный ремонт многоквартирного дома – проведение работ по устранению неисправностей изношенных элементов общего имущества многоквартирного дома, в том числе восстановление или замена их на более долговечные и экономичные в целях улучшения эксплуатационных показателей многоквартирного дома.

Раздел 1.

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы.

- Настоящая Программа разработана с целью реализации Жилищного Кодекса РФ, Федерального закона N 131-ФЗ (ред. от 08.11.2007) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" для привлечения средств бюджета города, собственников помещений.

- С введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников помещений – граждан, которые в настоящее время не имеют финансовой возможности осуществлять в полном объеме финансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

- Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жилищного фонда.

- Выполнение запланированных Программой мероприятий позволит привести в соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерные сети, строительные конструкции и элементы жилых зданий, что обеспечит безопасность проживания граждан.

- Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно только объединением усилий всех уровней власти с привлечением средств бюджета города и средств собственников помещений в многоквартирном доме.

- Основными видами капитальных ремонтных работ на объектах, включенных в Программу, являются:

- - Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, в т. ч. с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии);

- - Ремонт кровель;

- - Утепление и ремонт фасадов.

- Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

- Развитие сферы  реализации муниципальной программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов в дальнейшем будет связано с таким понятием, как  «региональный оператор» (созданная на областном уровне структура).

- Раздел 2.

Цели, задачи, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Цели, задачи муниципальной программы.

Цели Программы:

- Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах, а также повышение их энергоэффективности путем организации и проведения в них  капитального ремонта;

- Стимулирование реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- Развитие института собственников жилья.

Задачи Программы:

- - Проведение комплексного и выборочного капитального ремонта в объемах, обеспечивающих приведение многоквартирного дома в надлежащее техническое состояние;

- - Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом и внедрение ресурсосберегающих технологий;

- Реализация механизма финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Конечные результаты реализации муниципальной программы.

- Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

- - Уменьшение уровня износа жилых зданий города;

- - Комплексное обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в многоквартирных жилых домах.

- При определении эффективности реализуемых мер на городском уровне используются следующие индикаторы:

- - Доля (%) многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт в соответствии с настоящей Программой, от общего количества многоквартирных домов, нуждающихся в капитальном ремонте;

- - Средний уровень износа многоквартирных жилых домов.

- Оценка результативности действия Программы будет проводиться  по результатам отчетного года.

- Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

- - 2014 год;
- 2015 год;

- - 2016 год.

- Раздел 3.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы.

- Объем финансирования мероприятий Программы на 2014 год составляет: 20,28 млн. рублей;

- Объем финансирования мероприятий Программы на 2015 год составляет: 5,67 млн. рублей;

- Объем финансирования мероприятий Программы на 2016 год составляет: 2,71 млн. рублей;

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.

- Условием предоставления муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств бюджета является долевое софинансирование ремонтных работ товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям либо собственниками помещений многоквартирных домов.

- Программой установлены следующие проценты софинансирования:

- а) по домам, введенным в эксплуатацию в 1960 году и в последующие годы:

- 50 процентов - средства бюджета города Балабанова;

- 50 процентов - средства собственников, управляющих компаний, ТСЖ;

- б) по домам, введенным в эксплуатацию до 1959 года включительно:

- 96 процентов - средства бюджета города Балабанова;

- 4 процента - средства собственников, управляющих компаний (УК), ТСЖ.

- млн. руб.

| - Наименование | - 2014 - год |  |  | - 2015 - год | - 2016 - год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Всего | - Ср-ва - МО | - Ср-ва - собств. |  | - Всего | - Ср-ва - МО | Ср-ва собств. |
| - Осуществление муниципальной поддержки по проведению мероприятий по капитальному ремонту МЖД | - 17 | - 8,4 | - 8,6 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Плата за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности многоквартирных жилых домов за 2012-2013 гг. | - 2,26 | - 2,26 - (2012 год) |  | - 2,94 (2013год) |  |  |  |
| - Взносы за капитальный ремонт доли муниципального образования в праве долевой собственности многоквартирных жилых домов в фонд капитального ремонта на счет «регионального оператора» | - 1,02 | - 1,02 |  | - 2,73 |  | - 2,71 |  |
| - ИТОГО | - 20,28 | - 11,68 | - 8,6 | - 5,67 |  | - 2,71 |  |

Раздел 4.

Механизм реализации муниципальной программы.

- Основные механизмы реализации Программы:

- Организационно-функциональное сопровождение Программы осуществляет персональный руководитель Программы, который назначается согласно распоряжению  Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения "Город Балабаново" и выполняет следующие функции:

- - Формирует исходное задание на соответствующий финансовый год по обеспечению капитального ремонта, координирует ход выполнения работ.

- - Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы.

- - Организует отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы;

- - Согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования, в том числе из бюджета города.

- - Осуществляет контроль за своевременной и качественной реализацией Программы.

- - Организовывает подготовку в установленные сроки отчетов о ходе реализации Программы, об ожидаемом выполнении мероприятий Программы.

- - Подготавливает в установленном порядке предложения об уточнении перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование Программы, уточняет затраты по мероприятиям Программы, а также механизм реализации Программы.

- Управление Программой, формы и порядок осуществления  контроля за реализацией мероприятий:

- Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией города в соответствии со своей компетенцией. Система организации контроля за исполнением Программы включает:

- - Мониторинг выполнения мероприятий Программы, координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения согласованности действий.

- - Контроль за проведением аукционов на получение муниципального заказа, а также сроками выполнения контрактов (договоров).

- - Оценку выполнения мероприятий Программы.

Программа дополняется конкретным перечнем многоквартирных жилых домов, подлежащих ремонту в 2014 – 2016 годах, по результатам конкурсного рассмотрения заявок ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций в течение месяца, после утверждения бюджетных ассигнований на данную программу решением городской Думы городского поселения «Город Балабаново» «О бюджете городского поселения  «Город Балабаново» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы».

- Раздел 5.

Перечень мероприятий муниципальной программы.

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов городского поселения

«Город Балабаново» на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование |  | Затраты на реализацию программных мероприятий, тыс. руб. |  |  |  | Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 %, (средства бюджета) |  |  |  |
|  | А |  | В | С |  |  | D |
| 1 |  | Работы по капитальному ремонту 2013 года |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровель |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Лесная, 11 | 856,5 | 428,2 |  |  | ООО "УК РЭУ» |
|  |  | ул. Московская, 2 | 807,3 | 403,7 |  |  | ООО "УК РЭУ-М" |
|  |  | ул. Лесная, 14 | 1 200 | 300 |  |  | ООО "УК СЕЗ" |
|  |  | Итого: | 2 863,8 | 1 131,9 |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасадов |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Коммунальная, 1 | 309,5 | 154,8 |  |  | ООО "УК РЭУ-М" |
|  |  | ул. Коммунальная, 11 | 151 | 75,477 |  |  | ООО "УК РЭУ-М" |
|  |  | ул. Коммунальная, 19 | 348,3 | 174,1 |  |  | ООО "УК РЭУ-М" |
|  |  | ул. Коммунальная, 20 | 347,8 | 173,9 |  |  | ООО "УК РЭУ-М" |
|  |  | ул. Коммунальная, 21 | 348,3 | 174,1 |  |  | ООО "УК РЭУ-М" |
|  |  | ул. Дзержинского, 81 | 222,4 | 213,5 |  |  | ТСЖ «ДОС» |
|  |  | ул. Дзержинского, 82 | 222,4 | 213,5 |  |  | ТСЖ «ДОС» |
|  |  | ул. Дзержинского, 83 | 222,4 | 213,5 |  |  | ТСЖ «ДОС» |
|  |  | Итого: | 2172,1 | 1 392,9 |  |  |  |
|  |  | ИТОГО по разделу 1 | 5 035,9 | 2 524,9 |  |  |  |
| 2 |  | Работы по капитальному ремонту 2014 года |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт кровель |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. 1 Мая, 4 | 1 799,9 | 900 |  |  | ООО "УК СЕЗ" |
|  |  | ул. 50 лет Октября, 14 | 1 400,2 | 700,1 |  |  | ООО "УК СЕЗ " |
|  |  | ул. Лесная, 34 | 640,7 | 320,3 |  |  | ООО "УК СЕЗ " |
|  |  | ул. Энергетиков, 6 | 1 253,4 | 626,7 |  |  | ООО «УК СЕЗ» |
|  |  | ул. 50 лет Октября, 23 | 929,1 | 464,5 |  |  | ООО «УК РЭУ» |
|  |  | ул. Коммунальная, 9 | 1 307,4 | 653,7 |  |  | ООО «УК РЭУ-М» |
|  |  | ул. Дзержинского, 86 | 954,5 | 477,3 |  |  | ООО «УК РЭУ-1» |
|  |  | ул. Дзержинского, 99 | 986,6 | 493,3 |  |  | ООО «УК РЭУ-1» |
|  |  | Итого: | 9 271,8 | 4 635,9 |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасадов |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Дзержинского, 107 | 1 908,4 | 954,2 |  |  | ООО «УК РЭУ-1» |
|  |  | Ремонт электроснабжения |  |  |  |  |  |
|  |  | ул. Лесная, 9 | 758,5 | 379,2 |  |  | ООО «УК СЕЗ» |
|  |  | ИТОГО по разделу 2 | 11 938,7 | 5 969,4* |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 16 974,6 | 8 494,3 |  |  |  |

* Отклонение от средств, предусмотренных в бюджете городского поселения «Город Балабаново» на 2014 год, составляет  103,4 тыс. рублей. Источником финансирования отклонения является экономия от проведения «ярмарки подрядчиков» в 2014 году.

Перечень мероприятий программы определяется на основании заявок управляющих организаций многоквартирных жилых домов, товариществ собственников жилья г. Балабаново на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов до 1 декабря предшествующего года.

- Основанием для включения домов в Программу являются:

- а) год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию;

- б) техническое состояние многоквартирного дома.

- В виду ограниченного объема финансовой поддержки условиями предоставления средств бюджета города на проведение капитального ремонта многоквартирных домов являются:

- а) собственниками помещений многоквартирного создано или находится в стадии регистрации товарищество собственников жилья (жилищный, жилищно-строительный кооператив или иной специализированный кооператив) (далее - ТСЖ) либо заключены договоры управления многоквартирным домом с управляющей организацией;

- б) проведено обследование многоквартирного дома управляющей организацией, ТСЖ;

- в) в соответствии с Жилищным кодексом РФ общим собранием собственников помещений многоквартирного дома приняты решения о проведении капитального ремонта, о порядке и условиях его проведения;

- г) величина показателя финансовой дисциплины собственников помещений в многоквартирном доме (процент задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги) на момент предоставления финансовой поддержки ниже среднего уровня величины задолженности, сложившейся в целом по городу.

д) своевременное предоставление отчетов о расходовании субсидии (бюджетных ассигнований), ранее полученных в предшествующие периоды на капитальный ремонт многоквартирных домов и использование субсидий по целевому назначению.

Приложение №2

к постановлению Администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

городского поселения «Город Балабаново»

от 30.04.2014г.  № 138

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД БАЛАБАНОВО»

«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД БАЛАБАНОВО» НА 2014-2016 ГОДЫ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования «Город Балабаново»

«Программа «Благоустройство городского поселения на 2014-2016 г.г.»

| - Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы Администрации-начальник отдела городского хозяйства |
| --- | --- |
| - Соисполнитель муниципальной программы | Начальник отдела градостроительной деятельности, предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности и ведомственного подчинения |
| - Цели муниципальной программы | - Повышение уровня комплексного благоустройства городских территорий, - создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни; - повышение эстетической привлекательности территории городского поселения «Города Балабаново»; - трудовой деятельности и досуга населения на территории города; - разработка мероприятий по развитию благоустройства. |
| - Задачи муниципальной программы | - Проведение анализа выявленных проблем внешнего благоустройства; - разработка проекта мероприятий по развитию сферы благоустройства городского поселения «Города Балабаново»; - благоустройство дворовых территорий; - улучшение состояния дорожного хозяйства; - приведение уличного освещения в надлежащее состояние; - санитарная очистка; - озеленение и устройство газонов, цветников; -обустройство детских игровых комплексов, установка малых архитектурных форм. |
| - Подпрограммы муниципальной программы | Не имеются |
| - Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| - Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Всего средств бюджета городского поселения «Город Балабаново» - 15050 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год – 32 896 тыс. руб., 2015 год – 33 993 тыс. руб., 2016 год – 36 460 тыс. руб. |
| - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результатом реализации программы станет повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Города Балабаново» – улучшение санитарного и экологического состояния территории в связи с проведением следующих мероприятий: - Улучшение состояния дорожного хозяйства; - Создание условий для повышения уровня безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети; - Создание условий для повышения комфортности проживания жителей города Балабаново |

I. Общая характеристика сферы реализации Программы

Город Балабаново - динамично развивающееся муниципальное образование Боровского района Калужской области.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения города Балабаново невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формировании современной инфраструктуры и благоустройстве мест общего пользования территории поселения. Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Администрацией (исполнительно – распорядительным органом)  городского поселения «Города Балабаново» проводятся мероприятия по ремонту внутриквартальных дорог и подъездных путей. В течение последних лет проведена объемная работа по ремонту и реконструкции внутриквартальных дорог с увеличением парковок для стоянок автомобилей.

Однако, особое внимание  на сегодняшний день необходимость продолжения этой работы не отпала.

- Требуется строительство новых  и реконструкция старых дорог и тротуаров.

На территории города находятся 37 улиц.

Общая протяженность улиц составляет 25,5 км.

Разделение дорог по группам:

-	Муниципальные дороги с твердым покрытием на 23 улицах и протяженностью 15,81 км.

- Дороги со щебеночным покрытием на 9-ти улицах, протяженностью  5,27 км и площадью 23080 м2.

-	Грунтовые дороги на  четырех улицах составляют 5,75 км и площадью  28395 м2.

Дороги с твердым покрытием по улицам составляет:

| Дороги | Протяженность улицы, п.м | Собственность |
| --- | --- | --- |
| - ул. Гагарина | 1090 | Мун. |
| - ул. Дзержинского | 4742 | Мун. |
| - ул. 1 Мая | 880 | Мун. |
| - ул. Энергетиков | 400 | Мун. |
| - ул. Лесная | 1250 | Мун. |
| - ул. Коммунальная до территории ЖКХ | 315 | Мун. |
| - ул. Коммунальная – ( вдоль ж/д) | 550 | Мун. |
| - ул. Московская | 2000 | Мун. |
| - ул. Московская-внутри дворов | 935 | Мун. |
| - ул. Зеленая | 1000 | Мун. |
| - ул. Пушкина | 250 | Мун. |
| - ул. Лермонтова | 600 | Мун. |
| - ул. Лермонтова (к кладбищу) | 950 | Мун. |
| - пл. Привокзальная |  | Мун. |
| - Спичпоселок | 275 | Мун. |
| - ул. Заречная | 700 | Мун. |
| - ул. Кооперативная (от ул. Боровской до телеателье) | 400 | Мун. |
| - ДРП | 500 | Мун. |
| - ул. Фабричная | 100 | Мун. |
| - ул. Мичурина | 525 | Мун. |
| - ул. К.Королева | 400 | Мун. |
| - ул. Победа | 600 | Мун. |
| - ул. Комсомольская | 180 | Мун. |
| - ул. Южная | 450 | Мун. |
| - Площадь у ДК |  | Мун. |
| - Ул. Ленина | 225 | Мун. |
| - Ул. Зеленая | 250 | Мун. |

Сплошная замена дорожного покрытия не производилась более 15 лет.

На дорогах с износом менее 60% производился ремонт дорожного покрытия отдельными участками.

На улицах с дорогами отсыпанными щебнем производится постоянная подсыпка и грейдирование  для ликвидации проседания грунта. Улицы с дорогами данной категории расположены на окраине города.

Перечень дорог со щебеночным покрытием:

| Наименование улиц | Протяженность улиц, п.м. | Площадь улиц, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Ворошилова | 1150 | 4600 |
| Восточная (на Киселево) | 975 | 5 850 |
| Заречная | 900 | 3600 |
| Пионерская | 620 | 2 480 |
| Речная | 150 | 900 |
| Советская | 250 | 1000 |
| Шоссейная | 750 | 3000 |
| ИТОГО | 4795 | 14700 |

Перечень грунтовых дорог

| Наименование улиц | Протяженность улиц, в п.м. | Площадь улиц, кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Восточная 1-6 | 5 000 | 25 000 |
| Кооперативная | 504 | 1764 |
| Зеленая (к ж.д. № 5,7) | 106 | 371 |
| Октябрьская | 140 | 1260 |
| ИТОГО: | 5750 | 28395 |

Несмотря на проводимые мероприятия, в связи с ростом числа автомашин, одной из проблем остается недостаточное количество стоянок для личного автотранспорта во дворах многоквартирных жилых домов, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах городского поселения города Балабаново очевидна.

Программа предусматривает:

1. Ремонт существующей улично-дорожной сети, реконструкцию внутриквартальных территорий, устройство стоянок для автотранспорта.

2. Устройство новых детских и спортивных площадок.

3. Организацию работ по благоустройству, озеленению территории.

4. Обустройство зон отдыха населения.

5. Разбивку новых цветников, установку малых архитектурных форм и элементов озеленения.

6. Содержание детских  площадок.

7. Обустройство территорий, прилегающих к предприятиям, организациям.

8. Проведение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения.

II. Цели и задачи программы, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями разработки данной программы являются улучшение внешнего облика территории городского поселения «Город Балабаново», создание ландшафтно-архитектурной композиции объектов благоустройства, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности территории поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- обновить и отремонтировать асфальтобетонное покрытие улиц и внутриквартальных дорог, тротуаров;

- создать композиции из отдельных планировочных элементов, цветочного оформления;

- благоустроить зоны отдыха;

- благоустроить внутридворовые территории;

- установить новые малые архитектурные формы;

- провести капитальный ремонт линий наружного освещения.

Сроки реализации мероприятий Программы приведены в разделе V настоящего документа.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для реализации программы благоустройства территории городского поселения «Город Балабаново» предлагается провести следующие основные работы:

- содержание дорог  и тротуаров, в том числе отсыпка щебнем, ямочный ремонт, уборка объектов внешнего благоустройства от мусора, снега;

- ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов и тротуаров;

-  озеленение территории города:

разбивка газонов, цветников, посадка на газонах цветов, спиливание сухих и аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев, омолаживающая обрезка кустарников, скашивание газонов, пустырей, борщевика Сосновского, посадка деревьев и кустарников, известковая побелка бордюрного камня, деревьев;

- содержание и обслуживание уличного освещения городского поселения города Балабаново:

микрорайона Балабаново-1, ул. Ворошилова, ул. Гагарина, д.22, микрорайона «Восточный», ул. Зеленая, а так же обслуживание подрядчиком остальной территории города с установкой железобетонных опор после дорожно - транспортных происшествий;

- ликвидация стихийных свалок, утилизация автомобильных шин (покрышек) с площадок ТБО, утилизация люминесцентных ламп;

- ремонт площадок для сбора ТБО по городу, приобретение контейнеров и бункеров;

- отлов бродячих животных до 300 особей;

- ремонт памятника на ул. Дзержинского;

- оборудование и ремонт детских площадок с установкой малых архитектурных форм и ограждений;

- мероприятие по благоустройству ко Дню Победы 9 Мая.

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы  –

2014 год:

средства бюджета городского поселения «Город Балабаново» – 36516  тыс. рублей,

2015 год:

средства бюджета городского поселения «Город Балабаново» - 33 993 тыс. рублей,

2016 год:

средства бюджета городского поселения «Город Балабаново»  – 36 460 тыс. рублей.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

| Основные мероприятия Программы | Финансирование по годам реализации Программы, тыс. руб. |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Содержание дорог и тротуаров | 20 947 | 18 559 | 21 244 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Мероприятия по озеленению | 3 296 | 3 784 | 3 965 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Уличное освещение | 6 081 | 7453 | 7800 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Прочие объекты благоустройства | 2 572 | 1 961 | 2 056 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Итого: | 32 896 | 31 757 | 35 065 |  |

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников по реализации Программы;

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы.

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ.

VI. Перечень мероприятий Программы

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки реали-зации | Участ-ники программы | Источники финанси-рования | Сумма расхо-дов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации Программы: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | __-й год |
| РАЗДЕЛ 1. ДОРОГИ, ТРОТУАРЫ, ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  | 60 750 | 20 947 | 18 559 | 21 244 |  |
| 1.1 |  | Содержание дорог и тротуаров, в том числе отсыпка щебнем ул. Ворошилова, Заречная, Восточная, Пионерская | В течение периода действия Программы |  | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 44 329 | 13 874 | 14 855 | 15 600 |  |
| 1.2 |  | Капитальный ремонт дорог, заездов, тротуаров | В течение периода действия Программы |  | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 11 167 | 1 819 | 3 704 | 5 644 |  |
| 1.2.1 |  | Ямочный ремонт дорог г. Балабаново |  |  |  |  | 1522 |  |  |  |
| 1.2.2 |  | Расширение дороги д.107 ул. Дзержинского |  |  |  |  | 99 |  |  |  |
| 1.2.3 |  | Отсыпка щебнем дорог г. Балабаново |  |  |  |  | 198* |  |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт дворовых территорий 2012-2013гг. |  |  |  | 5 254 | 5 254 | 0 | 0 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ |  |  |  |  |  | 11 045 | 3 296 | 3 784 | 3 965 |  |
| 2.1 |  | Содержание зеленого хозяйства | В течение периода действия Программы |  | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |  | 3 296 | 3 784 | 3 965 |  |
| РАЗДЕЛ 3. УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  |  | 21 334 | 6 081 | 7 453 | 7 800 |  |
| 3.1 |  | Уличное освещение кВт | В течение периода действия Программы |  | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |  | 3 164 |  |  |  |
| 3.2 |  | Обслуживание уличного освещения, в том числе |  |  |  |  | 1 991 |  |  |  |
| 3.2.1 |  | г. Балабаново |  |  |  |  | 1348 |  |  |  |
| 3.2.2 |  | г. Балабаново-1 |  |  |  |  | 643 |  |  |  |
| 3.3 |  | Мкр.Балабаново-1, Ул. Ворошилова, Ул. Гагарина, д.22 Мкр. Восточный, ул. Зеленая |  |  |  |  | 699 |  |  |  |
| 3.4 |  | Замена кабеля от ВРУ жилого дома ул. Лесной до опоры уличного освещения |  |  |  |  | 37 |  |  |  |
| 3.5 |  | Реконструкция кабеля на ул. Лесной |  |  |  |  | 90 |  |  |  |
| 3.6 |  | Установка 5 ж/б опор у д.107 ул. Дзержинского |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА |  |  | В течение периода действия Программы | _ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 6589 | 2 572* | 1 961 | 2 056 |  |
| 4.1 | Ликвидация стихийных свалок |  |  |  |  |  | 500* |  |  |  |
| 4.2 | Ликвидация стихийных свалок |  |  |  |  |  | 380 |  |  |  |
| 4.3 | Отлов бродячих животных |  |  |  |  |  | 70* |  |  |  |
| 4.4 | Отлов бродячих животных |  |  |  |  |  | 267 |  |  |  |
| 4.5 | Устройство ограждения детских площадок, демонтаж детского оборудования |  |  |  |  |  | 965* |  |  |  |
| 4.6 | Ремонт площадок для сбора ТБО по городу Балабаново, перенос скамеек |  |  |  |  |  | 249* |  |  |  |
| 4.7 | Мероприятия по благоустройству к Дню Победы |  |  |  |  |  | 97 |  |  |  |
| 4.8 | Мероприятия по благоустройству к Дню города |  |  |  |  |  | 44 |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 32896 |  |  |  |

- *кредиторская задолженность 2013 года