Утверждены

постановлением Администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

городского поселения «Город Балабаново»

от 07.08.2017 г. г. N 401/1

ИЗМЕНЕНИЯ

1. в приложение 17 «Формирование комфортной городской среды города Балабаново»:

1.1. пункты 7, 8 паспорта приложения изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Целевые показатели программы | № п/п | Наименование целевого показателя | | Ед. изм. | Плановое значение целевого показателя по годам |
| 2017 г. |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | | шт. | 5 |
| 2 | Количество благоустройства территорий общего пользования | | шт. | 2 |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | | Всего (руб.) | В том числе по годам | |
| 2017 г. | |
| ВСЕГО | | 7 819 439,26 | 7 819 439,26 | |
| В том числе по источникам финансирования:  1)средства федерального бюджета  2)средства областного бюджета  (из них средства местного бюджета 5%)<1>  3)средства граждан (1% от стоимости дополнительных работ) | | 3 739 304,24  4 050 910,76  (202 545,54)  29 224,26 | 3 739 304,24  4 050 910,76  (202 545,54)  29 224,26 | |
| <1> Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период). | | | | |

1.2. таблицу раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного | | | |
| события (дата) | | | |
| 2017 год | | | |
| I | II | III | IV |
| квартал | квартал | квартал | квартал |
| **Контрольное событие № 1**  Благоустройство дворовых территорий МКД:  Ул. Боровская д.11; ул. 50 Лет Октября д.2/1; ул. Лесная д.5; ул. Дзержинского д.87; ул. Дзержинского д.89. | Утверждено | ОГХ  ОГД |  |  | Август-  Октябрь |  |
| **Контрольное событие № 2**  Благоустройство общественной территории за магазином «Родной» по ул. Гагарина,  Благоустройство общественной территории Сквера «Афганцев» | Утверждено | ОГХ  ОГД |  |  | Август-  Октябрь |  |

1.3. Пункт 1 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«1.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на 2017 год – 7 819 439 рублей 26 копеек.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основные мероприятия Программы | Финансирование по годам реализации Программы, руб. | Источники финансирования |
| **2017 г.** |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | **5 222 701,26** | ФБ+ОБ+МБ |
| Благоустройство территорий соответствующего функционального значения | **2 596 738,00** | ФБ+ОБ+МБ |
| **Итого:** | **7 819 439,26** | ФБ+ОБ+МБ |

1.4. раздел 6 приложения изложить в следующей редакции:

**VI. Перечень мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды города Балабаново» на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание  мероприятий | Сроки  реализации | Участники программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего  (руб.) | в том числе по годам реализации Программы |
| 2017 г |
| ***Основное мероприятие «Улучшение благоустройства города»*** | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1.**  **Благоустройство дворовых территорий МКД** | | | | | | | |
| 1.1 | Ул. Боровская, д.11;  Ул. 50 Лет Октября, д.2/1;  Ул. Лесная, д.5;  Ул. Дзержинского, д.87;  Ул. Дзержинского, д.89 | Улучшение проезда дворовой территории, освещения, лавочек и урн, благоустройство | III-IV квартал 2017года | ОГХ  ОГД | ФБ+ОБ+МБ | **5 222 701,26** | **5 222 701,26** |
| **Итого:** | | | | | | **5 222 701,26** | **5 222 701,26** |
| **РАЗДЕЛ 2.**  **Благоустройство общественной территории** | | | | | | | |
| 2.1 | Благоустройство общественной территории за магазином «Родной» по ул. Гагарина;  Благоустройство общественной территории Сквера «Афганцев» | Увеличение благоустроенных территорий общественного назначения | III-IV квартал 2017года | ОГХ  ОГД | ФБ+ОБ+МБ | **2 596 738,00** | **2 596 738,00** |
| **Итого:** | | | | | | **2 596 738,00** | **2 596 738,00** |
| **ИТОГО по программе:** | | | | | | **7 819 439,26** | **7 819 439,26** |