Приложение № 8

Утверждено постановлением администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

городского поселения «Город Балабаново»

от 31.10.2018 г. № 497

ПРОЕКТ

Муниципальной программы

«Благоустройство городского поселения «Город Балабаново»

на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство городского поселения «Город Балабаново»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Участники муниципальной программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» Предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности и ведомственного подчинения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, эстетической привлекательности, комфортности территории городского поселения «Города Балабаново» для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Проведение анализа выявленных проблем внешнего благоустройства; - разработка проекта мероприятий по развитию сферы благоустройства городского поселения «Города Балабаново»; - создание и благоустройство скверов, парков, площадей и мест отдыха граждан; - обеспечение безопасности отдыха граждан путем отлова бродячих животных; - приведение уличного освещения в надлежащее состояние; - санитарная очистка города, установка и содержание контейнерных площадок; - озеленение и устройство газонов, цветников; - обустройство детских игровых комплексов, установка малых архитектурных форм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - Протяженность отремонтированных электрических сетей; - Количество посаженных цветов, кустарников и других зеленых насаждений; - Количество ликвидированных стихийных свалок; - Количество спиленных ветхих деревьев; - Количество обслуживаемых детских площадок; - Количество отловленных бродячих животных; - Количество, приведенных в нормативное состояние площадок ТКО; - Протяженность отремонтированных или вновь созданных тротуаров и пешеходных дорожек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2024 , в один этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | ВСЕГО | 159 128,930 | 29 586,530 | 27 653,600 | 26 207,800 | 26 366,000 | 24 326,000 | 24 989,000 |
|  | В том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета <1> | 159 128,930 | 29 586,530 | 27 653,600 | 26 207,800 | 26 366,000 | 24 326,000 | 24 989,000 |
|  | <1> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Город Балабаново - динамично развивающееся муниципальное образование Боровского района Калужской области.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения города Балабаново невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формировании современной инфраструктуры и благоустройстве мест общего пользования территории поселения. Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах городского поселения города Балабаново очевидна.

- Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

  - Цели, задачи муниципальной программы

Основной целью данной программы является повышение уровня благоустройства, эстетической привлекательности, комфортности территории городского поселения «Города Балабаново» для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- проведение анализа выявленных проблем внешнего благоустройства;

- разработка проекта мероприятий по развитию сферы благоустройства городского поселения «Города Балабаново»;

- создание и благоустройство скверов, парков, площадей и мест отдыха граждан;

- обеспечение безопасности отдыха граждан путем отлова бродячих животных;

- приведение уличного освещения в надлежащее состояние;

- санитарная очистка города, установка и содержание контейнерных площадок;

- озеленение и устройство газонов, цветников;

- обустройство детских игровых комплексов, установка малых архитектурных форм.

  - Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| «Благоустройство городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность отремонтированных электрических сетей | М. п. | 900 | 3100 | 2000 | 1900 | 1700 | 1500 | 1200 | 1000 |
| 2 | Количество посаженных цветов, кустарников и других зеленых насаждений | Тыс. шт. | 22,3 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 3 | Количество ликвидированных стихийных свалок | м3 | 2250 | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 4 | Количество спиленных ветхих деревьев | Шт. | 104 | 177 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество обслуживаемых детских площадок | Шт. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | Количество отловленных бродячих животных | Шт. | 60 | 42 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 7 | Количество, приведенных в нормативное состояние площадок ТКО | Шт. | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Площадь отремонтированных или вновь созданных тротуаров и пешеходных дорожек | м2 | 780 | 1830 | 1620 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |

- Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Основным мероприятиям муниципальной программы является улучшение благоустройства города.

Программа включает ряд мероприятий:

- В раздел «Уличное освещение» входят затраты на оплату электроэнергии и затраты на проведение работ по техническому обслуживанию электрических сетей уличного освещения.

- В раздел «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» входят работы по содержанию городского кладбища.

- В раздел «Содержание зеленого хозяйства» входят работы по содержанию зеленых зон города, покупка, посадка новых растений.

- В раздел «Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора» входит ликвидация стихийных свалок на территории города, устройство и содержание площадок ТКО, приобретение контейнеров.

- В раздел «Прочие мероприятия по благоустройству» входят:

- отлов бродячих животных;

- покупка, установка, содержание и ремонт детского игрового оборудования, устройство искусственного покрытия на детских площадках;

- покупка, установка, содержание  прочих объектов благоустройства (фонтан, лавочки, урны, цветочницы, МАФ и т.д.);

- ремонт тротуаров;

- спил деревьев;

- прочие расходы на благоустройство города.

- В раздел «Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах» входят работы, основанные на предложениях инициативных групп жителей города Балабаново и предусматривает участие в областном конкурсе.

- Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| ВСЕГО: | 159 128,930 | 29 586,530 | 27 653,600 | 26 207,800 | 26 366,000 | 24 326,000 | 24 989,000 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета <*> | 159 128,930 | 29 586,530 | 27 653,600 | 26 207,800 | 26 366,000 | 24 326,000 | 24 989,000 |
| <*> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |

- Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников по реализации Программы;

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы.

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ.

- Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшение благоустройства города | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.1 | Уличное освещение | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.2 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.3 | Содержание зеленого хозяйства | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.4 | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.5 | Прочие мероприятия по благоустройству | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.6 | Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |