Приложение № 12

Утверждено постановлением администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

городского поселения «Город Балабаново»

от 31.10.2018 г. № 497

ПРОЕКТ

Муниципальной программы

«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог»

на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Ремонт и содержание сети автомобильных дорог»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Участники муниципальной программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цели муниципальной программы | - Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Развитие сети автомобильных дорог местного значения, путем строительства новых дорог; - проведение анализа выявленных проблем сети автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения; - разработка проекта мероприятий по развитию содержания капитального ремонта сети автодорог, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения «Города Балабаново»; - улучшение состояния дорожного хозяйства; - обеспечение доступности транспортной инфраструктуры для экономического развития города Балабаново. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - Протяженность содержания дорог; - Протяженность отремонтированных дорог; - Доля приведенной в соответствие с дислокацией дорожного движения улично-дорожной сети |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы, в один этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | ВСЕГО | 179 918,040 | 37 136,480 | 27 750,960 | 28 014,010 | 28 758,570 | 29 004,910 | 29 253,110 |
|  | В том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета <1> | 173 145 | 36 145,000 | 26 700,000 | 26 900,000 | 27 600,000 | 27 800,000 | 28 000,000 |
|  | из них: средства Дорожного фонда ГП «Г. Балабаново | 6 772 | 991,480 | 1 050,960 | 1 114,010 | 1 158,570 | 1 204,910 | 1 253,110 |
|  | <1> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Город Балабаново - динамично развивающееся муниципальное образование Боровского района Калужской области.

Программно-целевой подход к решению проблем ремонта и содержания сети автомобильных дорог необходим, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения города Балабаново невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формировании современной инфраструктуры и благоустройстве мест общего пользования территории поселения. Проблема содержания сети автомобильных дорог территории городского поселения «Город Балабаново» является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Администрацией (исполнительно – распорядительным органом)  городского поселения «Города Балабаново» проводятся мероприятия по ремонту внутриквартальных дорог и подъездных путей. В течение последних лет проведена объемная работа по ремонту и реконструкции внутриквартальных дорог с увеличением парковок для стоянок автомобилей.

Однако особое внимание  на сегодняшний день необходимость продолжения этой работы не отпала. Требуется строительство новых  и реконструкция старых дорог и тротуаров.

Сплошная замена дорожного покрытия не производилась более 15 лет.

На дорогах с износом менее 60% производился ремонт дорожного покрытия отдельными участками.

На улицах с дорогами отсыпанными щебнем производится постоянная подсыпка и грейдирование  для ликвидации проседания грунта. Улицы с дорогами данной категории расположены на окраине города.

Несмотря на проводимые мероприятия, в связи с ростом числа автомашин, одной из проблем остается недостаточное количество стоянок для личного автотранспорта во дворах многоквартирных жилых домов, в результате автомобили стоят на газонах и детских площадках, затрудняют проезд спецтехники.

- Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

  - Цели, задачи муниципальной программы

Основной целью разработки данной программы являются повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- развитие сети автомобильных дорог местного значения, путем строительства новых дорог;

- проведение анализа выявленных проблем сети автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения;

- разработка проекта мероприятий по развитию содержания капитального ремонта сети автодорог, ремонта дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения «Города Балабаново»;

- улучшение состояния дорожного хозяйства;

- обеспечение доступности транспортной инфраструктуры для экономического развития города Балабаново.

  - Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность содержания дорог | км. | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 | 28,45 |
| 2 | Протяженность отремонтированных дорог | м.п. | 1 688 | 735 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | Доля приведенной в соответствие с дислокацией дорожного движения улично-дорожной сети | % | 30 | 35 | 90 | 90 | 95 | 97 | 99 | 100 |

- Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

1. Приведение сети автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями;

2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов.

Программа включает ряд мероприятий:

- Приведение сети автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями, в том числе:

  - В раздел «Содержание сети автомобильных дорог г. Балабаново» входят затраты на уборку дорог от пыли, мусора, снега, полив дорог, ямочный ремонт и другие работы по содержанию дорог.

  - В раздел «Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог» входят работы по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети.

  - В раздел «Проектирование дорог» входят работы по проектно-изыскательским работам, проектированию новых дорог и все связанные с проектированием затраты.

  - В раздел «Обеспечение безопасности дорожного движения» входит разработка и реализация проекта дислокации дорожного движения.

  - В раздел «Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда» входят работы по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети за счет средств Дорожного фонда.

  - В раздел «Паспортизация автомобильных дорог» входят работы по разработке паспортов дорог и внесение изменений в паспорта.

  - В раздел «Паспортизация автомобильных дорог» входят работы по разработке паспортов дорог и внесение изменений в паспорта.

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе:

  - Раздел «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»;

  - Раздел «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств дорожного фонда»

- Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| ВСЕГО: | 179 918,040 | 37 136,480 | 27 750,960 | 28 014,010 | 28 758,570 | 29 004,910 | 29 253,110 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета <*> | 179 918,040 | 37 136,480 | 27 750,960 | 28 014,010 | 28 758,570 | 29 004,910 | 29 253,110 |
| <*> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |

- Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников по реализации Программы;

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы.

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ.

- Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приведение сети автомобильных дорог в соответствие с нормативными требованиями | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.1 | Содержание сети автомобильных дорог г. Балабаново | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.2 | Ремонт и капитальный ремонт сети автомобильных дорог | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.3 | Проектирование дорог | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.4 | Обеспечение безопасности дорожного движения | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.5 | Содержание, капитальный ремонт сети автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.6 | Паспортизация автомобильных дорог | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 2.2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов за счет средств дорожного фонда | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |