Приложение № 10

Утверждено постановлением администрации

(исполнительно-распорядительного органа)

городского поселения «Город Балабаново»

от 29.12.2018 г. № 608

Муниципальная программа

«Территориальное планирование, проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново»

на 2019-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Территориальное планирование, проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Участники муниципальной программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цели муниципальной программы | Градостроительное развитие муниципального образования «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Совершенствование пространственно-планировочной организации территории; - развитие и усовершенствование объектов социально-культурной сферы; - развитие и усовершенствование объектов жилищного фонда; - развитие, усовершенствование, повышение надежности и безопасности объектов инженерно-транспортной инфраструктуры; - улучшение жилищных условий; - обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса города; - обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Индикаторы муниципальной программы | - Количество разрабатываемых проектов; - Количество объектов, которое планируется построить |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы, в один этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
|  | ВСЕГО | 10 420,000 | 2 950,000 | 1 070,000 | 1 960,000 | 1 140,000 | 2 090,000 | 1 210,000 |
|  | В том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета <1> | 10 420,000 | 2 950,000 | 1 070,000 | 1 960,000 | 1 140,000 | 2 090,000 | 1 210,000 |
|  | <1> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

Основными направлениями градостроительной деятельности городского поселения являются: разработка и внесение изменений в документы территориального планирования - генеральный план, правила землепользования и застройки, проекты планировки территории и местные нормативы градостроительного проектирования во исполнение требований Градостроительного кодекса РФ.

Создание всего необходимого комплекса планировочной документации на территории, подлежащих застройке, влечет исключение бессистемной точечной застройки населенных пунктов, что способствует соблюдению законных прав и интересов граждан, предупреждению возможных нарушений градостроительной деятельности при размещении объектов, влияющих на благоприятную среду жизнедеятельности.

Отдел градостроительной деятельности Администрации городского поселения «Город Балабаново» несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий программы, определяет исполнителей мероприятий в соответствии с законодательством.

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.

Утвержденная градостроительная документация позволит создавать предпосылки инвестиционной привлекательности, способствующие социально-экономическому развитию территории, создаст условия для развития предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить исполнение предусмотренных законодательством полномочий органов местного самоуправления в сфере градостроительного планирования и эффективного управления развитием муниципальной территории.

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов. Подготовка документации по планировке территории, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Современное состояние уровня развития города, в том числе сферы социально-экономического развития и городской застройки характеризуется сложной планировочной и социально-экономической ситуацией: плотностью размещения промышленных, коммунально-складских, транспортных предприятий и жилой застройки, недостаточностью зон отдыха, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, спортивных комплексов и внутригородских парков, низким уровнем озеленения, транспортной нагрузкой в центре города, отсутствием, износом и недостаточностью мощностей инженерно-технических сетей и оборудования.

Основными тенденциями развития и планируемыми экономическими показателями по итогам реализации муниципальной программы являются: развитие комплексной застройки новых жилых районов с учетом культурно-просветительных учреждений, предприятий бытового обслуживания, спортивных сооружений, увеличение площади зелёных насаждений, озеленение санитарно-защитных зон предприятий, строительство автодорог, реконструкция с увеличением мощностей существующих и строительство новых инженерно-технических сетей и оборудования.

- Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

  - Цели, задачи муниципальной программы

Основной целью данной программы является градостроительное развитие муниципального образования «Город Балабаново».

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- Совершенствование пространственно-планировочной организации территории;

- развитие и усовершенствование объектов социально-культурной сферы;

- развитие и усовершенствование объектов жилищного фонда;

- развитие, усовершенствование, повышение надежности и безопасности объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;

- улучшение жилищных условий;

- обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса города;

- обеспечение координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

  - Индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| «Территориальное планирование, проектирование, строительство объектов капитального строительства и инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабаново» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество разрабатываемых проектов | шт. | 6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Количество объектов, которое планируется построить | шт. | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 |

- Обобщенная характеристика основных мероприятий программы

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

- Территориальное планирование и проектирование, которое включает ряд мероприятий:

  - Территориальное планирование, проектирование и внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки, в том числе:

    - Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО «Город Балабаново» (актуализация в соответствии с действующим градостроительным законодательством, допустимость выдачи разрешений на строительство, принятие органом местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую, подготовке документации по планировке территории, исключение бессистемной точечной застройки, что способствует соблюдению законных прав и интересов граждан, предупреждению возможных нарушений градостроительной деятельности при размещении объектов, влияющих на благоприятную среду жизнедеятельности.);

    - Внесение изменений в генеральный план МО «Город Балабаново» (актуализация в соответствии с действующим градостроительным законодательством, определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.);

    - Разработка проектов планировки территории (возможность формирования земельных участков для строительства и других видов использования земельных участков организациями, предприятиями, населением, выделение элементов планировочной структуры, установление границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик и очередности планируемого развития территории.).

  - Разработка проектов объектов инфраструктуры, в том числе:

1.2.1 Проектирование работ по очистке реки «Страдаловка» (реконструкция прибрежной зоны и создание благоустроенной круглогодичной площадки для досуга и отдыха).

- Строительство, которое включает ряд мероприятий:

  - Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (школа на 1000 мест, детский сад на 220 мест, центр культурного развития, физкультурно-оздоровительный комплекс (бассейн);

  - Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (газопровод низкого давления ул. Кооперативная - 400 п.м, ул. Ворошилова – 1460 п.м, автомобильная дорога и пешеходная зона к городской поликлинике и проектируемой школе по         ул. Гагарина, канализационный коллектор);

  - Строительство прочих объектов, в том числе:

    - Строительство тематических скверов.

- Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

| Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| ВСЕГО: | 10 420,000 | 2 950,000 | 1 070,000 | 1 960,000 | 1 140,000 | 2 090,000 | 1 210,000 |
| в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета <*> | 10 420,000 | 2 950,000 | 1 070,000 | 1 960,000 | 1 140,000 | 2 090,000 | 1 210,000 |
| <*> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |  |  |  |  |  |  |  |

- Механизм реализации программы

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Ответственный исполнитель Программы:

-  осуществляет координацию исполнения программных мероприятий;

- осуществляет мониторинг и контроль хода реализации программы;

- определяет формы и методы управления программой;

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

- оказывает содействие решению острых проблем;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы и целевое использование финансовых средств;

-  проводит оценку результативности проводимых мероприятий;

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.

- Перечень мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участник подпрограммы | Источники финансирования | Принадлежность мероприятия к проекту (наименование проекта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территориальное планирование и проектирование | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.1 | Территориальное планирование, проектирование и внесение изменений в ген. план и ПЗЗ | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.1.1 | Внесение изменений в правила землепользования и застройки МО «Город Балабаново» | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.1.2 | Внесение изменений в генеральный план МО «Город Балабаново» | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.1.3 | Разработка проектов планировки территории | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.2 | Разработка проектов объектов инфраструктуры | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 1.2.1 | Проектирование работ по очистке реки «Страдаловка» | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 2. | Строительство | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 2.1 | Строительство объектов коммунальной инфраструктуры | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 2.2 | Строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 2.3 | Строительство прочих объектов | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |
| 2.3.1 | Строительство тематических скверов | 2019-2024 г.г. | Администрация МО «Город Балабаново» | Бюджет ГП «Город Балабаново» |  |