Приложение № 8

ПРОЕКТ

Муниципальной программы

«Благоустройство городского поселения «Город Балабаново»

на 2017-2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство городского поселения «Город Балабаново»

| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель главы Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» - начальник отдела городского хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Соисполнитель муниципальной программы | Начальник отдела градостроительной деятельности Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» Предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности и ведомственного подчинения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Цель муниципальной программы | - Повышение уровня комплексного благоустройства городских территорий; - создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни; - повышение эстетической привлекательности территории городского поселения «Города Балабаново»; - создание условий для трудовой деятельности и досуга населения на территории города; - разработка мероприятий по развитию благоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Проведение анализа выявленных проблем внешнего благоустройства; - разработка проекта мероприятий по развитию сферы благоустройства городского поселения «Города Балабаново»; - создание и благоустройство скверов, парков, площадей и мест отдыха граждан; - обеспечение безопасности отдыха граждан путем отлова бродячих животных; - приведение уличного освещения в надлежащее состояние; - санитарная очистка города, установка и содержание контейнерных площадок; - озеленение и устройство газонов, цветников; - обустройство детских игровых комплексов, установка малых архитектурных форм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2017-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Целевые показатели программы | № п/п | Наименование целевого показателя |  |  | Ед. изм. |  | Плановое значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. |  | 2020 г. |
|  | 1 | Количество установленных новых детских площадок |  |  | шт. |  | 4 |  | 4 | 4 |  | 4 |
|  | 2 | Количество ликвидированных стихийных свалок |  |  | м3 |  | 2 250 |  | 2 250 | 2 250 |  | 2 250 |
|  | 3 | Количество отловленных бродячих животных |  |  | шт. |  | 60 |  | 60 | 60 |  | 60 |
|  | 4 | Количество посаженных цветов, кустарников и др. зеленых насаждений |  |  | тыс. шт. |  | 22,5 |  | 22,5 | 22,5 |  | 22,5 |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | Наименование показателя |  | Всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |  | 2020 г. |  |
|  | ВСЕГО |  | 75 541,8 | 18 454,3 |  | 21 517,5 |  | 17 550 |  |  | 18 020 |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: средства местного бюджета <1> |  | 74 541,8 | 17 454,3 |  | 21 517,5 |  | 17 550 |  |  | 18 020 |  |
|  | Бюджет МО МР «Боровский район» |  | 1 000 | 1 000 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | Бюджет Калужской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |
|  | <1> Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия и (или) внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | По результатам реализации муниципальной программы: - повышение уровня благоустройства территории городского поселения «Города Балабаново»; - улучшение санитарного и экологического состояния территории; - повышение комфортности проживания жителей города Балабаново. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I. Общая характеристика сферы реализации Программы

Город Балабаново - динамично развивающееся муниципальное образование Боровского района Калужской области.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без комплексной системы благоустройства городского поселения города Балабаново невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий проживания граждан, формировании современной инфраструктуры и благоустройстве мест общего пользования территории поселения. Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Дворовые пространства жилых комплексов необходимо обустраивать детскими площадками, малыми архитектурными формами, цветниками и газонами.

Проблема отсутствия наружного освещения на отдельных улицах городского поселения города Балабаново очевидна.

Программа предусматривает:

1. Ремонт существующей улично-дорожной сети, реконструкцию внутриквартальных территорий, устройство стоянок для автотранспорта.

2. Устройство новых детских и спортивных площадок.

3. Организацию работ по благоустройству, озеленению территории.

4. Обустройство зон отдыха населения.

5. Разбивку новых цветников, установку малых архитектурных форм и элементов озеленения.

6. Ремонт и содержание детских  площадок.

7. Обустройство территорий, прилегающих к предприятиям, организациям.

8. Проведение работ по капитальному ремонту линий наружного освещения.

II. Цели и задачи программы, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями разработки данной программы являются улучшение внешнего облика территории городского поселения «Город Балабаново», создание ландшафтно-архитектурной композиции объектов благоустройства, улучшение структуры зеленых насаждений, повышение комфортности территории поселения для удовлетворения потребностей населения в благоприятных условиях проживания.

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи:

- создать композиции из отдельных планировочных элементов, цветочного оформления;

- благоустроить зоны отдыха;

- благоустроить внутридворовые территории;

- установить новые малые архитектурные формы;

- провести капитальный ремонт линий наружного освещения.

Сроки реализации мероприятий Программы: 2017-2020 годы.

III. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для реализации программы благоустройства территории городского поселения «Город Балабаново» предлагается провести следующие основные работы:

-  озеленение территории города:

разбивка газонов, цветников, посадка на газонах цветов, спиливание сухих и аварийных деревьев, формовочная обрезка деревьев, омолаживающая обрезка кустарников, скашивание газонов, пустырей, борщевика Сосновского, посадка деревьев и кустарников, известковая побелка бордюрного камня, деревьев;

- содержание и обслуживание уличного освещения городского поселения города Балабаново;

- ликвидация стихийных свалок;

- ремонт площадок для сбора ТБО по городу, приобретение контейнеров и бункеров;

- отлов бродячих животных;

- оборудование и ремонт детских площадок с установкой малых архитектурных форм и ограждений;

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы на 2017-2020 годы  – 75 541,8 тыс. рублей.

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

| Основные мероприятия Программы | Финансирование по годам реализации Программы, тыс. руб. |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| Улучшение благоустройства города |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение | 5 429,8 | 6 477,5 | 6 600 | 6 800 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 437,9 | 600 | 0 | 0 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Содержание зеленого хозяйства | 4 892,8 | 5 350 | 5 350 | 5 350 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора | 762,9 | 1 050 | 1 050 | 1 050 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 5 595,7 | 7 690 | 4 200 | 4 470 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново», Бюджет МО МР «Боровский район» |
| Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах | 1 335,2 | 350 | 350 | 350 | Бюджет городского поселения «Город Балабаново», Бюджет МО МР «Боровский район», Бюджет Калужской области |
| Итого: | 18 454,3 | 21 517,5 | 17 550 | 18 020 |  |

V. Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы основан на скоординированных действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. Выполнение мероприятий предусматривается осуществлять на основе открытости, добровольности, взаимовыгодного сотрудничества, обеспечивая широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Ответственный исполнитель Программы:

- осуществляет координацию деятельности соисполнителей и участников по реализации Программы;

- запрашивает у лиц, ответственных за выполнение мероприятий Программы, информацию о ходе их исполнения, а также информацию о расходовании финансовых средств, проводит анализ и обобщение результатов их деятельности;

- в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за реализацию Программы.

Ответственный исполнитель программы в течение года с учетом анализа хода реализации программы в случае необходимости уточняет объемы необходимых средств для финансирования мероприятий программы в очередном финансовом году путем внесения изменений в программу по согласованию с финансово-экономическим отделом Администрации.

Расходование средств муниципального бюджета в рамках реализации программы осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 №44-ФЗ.

VI. Перечень мероприятий Программы «Благоустройство городского поселения «Город Балабаново»

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Участники программы | Источники финансирования | Сумма расходов, всего (тыс. руб.) | в том числе по годам реализации Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г | 2018 г | 2019 г | 2020 г. |
| Основное мероприятие «Улучшение благоустройства города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Уличное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Поставка электроэнергии, кВт | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 13 634,4 | 3 434,4 | 3 300 | 3 400 | 3 500 |
| 1.2 |  | Техническое обслуживание уличного освещения г. Балабаново | В течение периода действия Программы | ОГХ ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 11 672,9 | 1 995,4 | 3 177,5 | 3 200 | 3 300 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 25 307,3 | 5 429,8 | 6 477,5 | 6 600 | 6 800 |
| РАЗДЕЛ 2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ремонт дороги на территории кладбища |  | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 1 037,9 | 437,9 | 600 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1 037,9 | 437,9 | 600 | 0 | 0 |
| РАЗДЕЛ 3. Содержание зеленого хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Покупка, посадка, уход за растениями, окос травы, содержание зеленых зон | В течение периода действия Программы | ОГХ ОГД | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 20 942,8 | 4 892,8 | 5 350 | 5 350 | 5 350 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 20 942,8 | 4 892,8 | 5 350 | 5 350 | 5 350 |
| РАЗДЕЛ 4. Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Ликвидация стихийных свалок | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 3 462,9 | 762,9 | 900 | 900 | 900 |
| 4.2 |  | Обслуживание и ремонт площадок ТБО | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 450 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3 912,9 | 762,9 | 1 050 | 1 050 | 1 050 |
| РАЗДЕЛ 5. Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Отлов бродячих животных | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 1 488,1 | 588,1 | 300 | 300 | 300 |
| 5.2 |  | Покупка, установка, содержание и ремонт детского игрового оборудования | В течение периода действия Программы | ОГД ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 3 165,4 | 1 365,4 | 600 | 600 | 600 |
| 5.3 |  | Покупка, установка, содержание прочих объектов благоустройства (фонтан, лавочки, урны, цветочницы, МАФ и т.д.) | В течение периода действия Программы | ОГД ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 2 517 | 1 017 | 500 | 500 | 500 |
| 5.4 |  | Ремонт тротуаров | В течение периода действия Программы | ОГД ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 10 377,1 | 1 217,1 | 5 290 | 1 800 | 2 070 |
| 5.5 |  | Спил деревьев | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 3 415 | 415 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5.6 |  | Благоустройство территории ул. Боровская 2а | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 745 | 745 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 |  | Прочие расходы на благоустройство | В течение периода действия Программы | ОГХ | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 248,1 | 248,1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 21 955,7 | 5 595,7 | 7 690 | 4 200 | 4 470 |
| РАЗДЕЛ 6. Развитие общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Реализация проектов инициативного бюджетирования, в том числе | В течение периода действия Программы | ОГД ОГХ |  | 2 385,2 | 1 335,2 | 350 | 350 | 350 |
|  |  | Участие в проекте инициативного бюджетирования областного бюджета* |  |  | Бюджет Калужской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участие в проекте инициативного бюджетирования районного бюджета** |  |  | Бюджет МО МР «Боровский район» | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Участие в проекте инициативного бюджетирования местного бюджета*** |  |  | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 1 372,2 | 322,2 | 350 | 350 | 350 |
|  |  | Участие в проекте инициативного бюджетирования граждан*** |  |  | Бюджет городского поселения «Город Балабаново» | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 2 385,2 | 1 335,2 | 350 | 350 | 350 |
| ИТОГО по программе: |  |  |  |  |  | 75 541,8 | 18 454,3 | 21 517,5 | 17 550 | 18 020 |

* Денежные средства выделяются при условии участия и победы в областном конкурсе.

** Денежные средства выделяются при условии участия и победы в районном конкурсе.

*** Денежные средства выделяются в соответствии с Положением «О реализации на территории муниципального образования «Город Балабаново» проектов инициативного бюджетирования» утвержденным Решением Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» от 07.09.2017 № 40-д.